Информация о ходе реализации

плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и

социальной стабильности города Благовещенска в 2015 году

по состоянию на 05.07.2015г

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Информация о ходе реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - АКТИВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |
|  | Разработка мероприятий по погашению кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2015 по заключенным муниципальным контрактам, договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | I квартал 2015 | По состоянию на 01.07.2015 погашена кредиторская задолженность за 2014 год в размере 92059,69 тыс. рублей, что составляет 38,5% от общей суммы кредиторской задолженности (239 232,5 тыс. руб.), в том числе за счет средств городского бюджета 90286,85 тыс. руб., за счет средств предпринимательской деятельности 1772,84 тыс. рублей. Погашение кредиторской задолженности осуществляется соразмерно общей сумме задолженности по ГРБС с учетом поступления доходов в городской бюджет и общего остатка на едином счете городского бюджета. Политика по финансированию кредиторской задолженности будет направлена на соблюдение по всем ГРБС равных процентов погашения. В первоочередном порядке будет оплачиваться задолженность, по которой идет претензионная работа и судебные процессы. В течение всего финансового года продолжается работа по выявлению дополнительных источников погашения кредиторской задолженности направлена фактически сложившаяся экономия по торгам в сумме 1193,1 тыс. рублей. Управлением культуры совместно с руководителями, подведомственных управлению культуры учреждений, проведен мониторинг и оптимизация расходов на обеспечение деятельности в 2015 году с целью направления высвободившихся источников на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым, но не оплаченным по состоянию на 01.01.2015 обязательствам в размере 16 815,9 тысяч рублей. По результатам мониторинга по состоянию на 01.07.2015 на погашение кредиторской задолженности будут направлены средства в размере 13 013,4за счет следующих источников: - неиспользованных остатков средств лицевого счета по состоянию на 01.01.2015 – 1 015, 2 тысяч рублей; - доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год – 9 912,5 тысяч рублей (в том числе лимитов на коммунальные услуги – 343,4 тыс. рублей); - средств, полученных от предпринимательской деятельности – 2 085,7 тысяч рублей. По состоянию на 01.07.2015 остаток кредиторской задолженности, не обеспеченный источниками финансирования, составляет 3 802,5 тыс. рублей. Управлением образования по погашению задолженности проведена следующая работа: 1. В финансовое управление администрации города Благовещенска направлено письмо с просьбой о направлении остатков средств, сложившихся на лицевых счетах образовательных организаций на 01.01.2015, на оплату коммунальных услуг. Высвободившиеся лимиты от коммунальных услуг направить на погашение кредиторской задолженности (письмо от 27.02.2015 № 1194). Письмо согласовано с мэром города Благовещенска. 2. Приказом по управлению образования от 10.03.2015 № 168 «О распределении средств субсидии» перераспределены средства субсидии на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, предусмотренные МОБУ СОШ № 14 на реконструкции стадиона в 2015 году в сумме 11625,00 тыс. руб. и направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2014 году работы по реконструкции стадионов МОАУ СОШ № 17, МОБУ СОШ № 23. Также на погашение кредиторской задолженности по реконструкции стадионов МОАУ СОШ № 17, МОБУ СОШ № 23 дополнительно из бюджета выделено 2000,0 тыс. руб. 3. Подготовлен приказ управления образования города от 11.03.2015 № 171 «О перераспределении средств бюджета» об уменьшении субсидии на выполнение муниципального задания автономным, бюджетным учреждениям на сумму остатков, сложившихся на лицевых счетах на 01.01.2015 года. Согласно указанному приказу увеличена субсидия автономным, бюджетным учреждениям на иную цель на сумму уменьшенной субсидии на муниципальное задание для погашения кредиторской задолженности. 4. Подготовлены приказы по управлению образованию города от 14.04.2015 № 328, от 28.04.2015 № 382, от 06.05.2015 № 389 «О перераспределении средств бюджета» уменьшена субсидия на выполнения муниципального задания муниципальным автономным, бюджетным учреждениям на сумму 2888,5 тыс. руб., Согласно указанным приказам увеличена субсидия автономным, бюджетным учреждениям на иную цель на сумму уменьшенной субсидии на муниципальное задание для погашения кредиторской задолженности. 5.Дополнительно из городского бюджета решением городской Думы от 18.06.2015 №12/127 на погашение кредиторской задолженности выделено – 8278,8 тыс. руб. 6. Также проводится работа по погашению кредиторской задолженности за счет внебюджетной деятельности, на 10.07.2015 за счет внебюджетной деятельности погашено – 1837,9 тыс. руб. 7. Ежедневно на конец рабочего дня проводится анализ оплаты погашения кредиторской задолженности за счет внебюджетных средств. | Финансовое управление Н.Э. Тришина Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Реализация мер по недопущению (росту) кредиторской задолженности | 2015 | Финансовым управлением составлен прогноз доходной и расходной части городского бюджета на 2015 год, определена кредиторская задолженность и причины ее возникновения, а также выявлены источники погашения кредиторской задолженности. Образовательными организациями до заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг проводится мониторинг цен, цена согласовывается с управлением по контролю в сфере закупок. Муниципальные контракты (договоры) заключаются на выгодных условиях. С целью недопущения (роста) кредиторской задолженности управление культуры предоставляет два раза в месяц в финансовое управление заявки на финансирование, что позволяет своевременно производить оплату принятых учреждениями обязательств. | Финансовое управление Н.Э. Тришина Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Увеличение доли расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | ежемесячно (с учетом поступления доходов) | Ежемесячно проводится мониторинг среднемесячной заработной платы работников образования. Осуществляется обеспечение мер по привлечению внебюджетных средств на повышение заработной платы работников, не менее одной третьей средств от приносящей доход деятельности направляется на оплату труда, что позволяет снизить долю средств городского бюджета. За январь-июнь 2015 поступило внебюджетных средств в учреждениях образования 65289,7 тыс.руб., на оплату труда направлено 46589,3 тыс.руб., что составляет 71,3% от общей суммы доходов. В учреждениях культуры за январь-июнь 2015 года поступило внебюджетных средств 31136,6 тыс.руб., на оплату труда направлено 5919,5 тыс.руб., что составляет 19,0% от общей суммы доходов. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Разработка нормативного правового акта о порядке проведения совместных конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования города Благовещенска | 16.02.2015 | Подготовлено постановление администрации города Благовещенска № 361 от 05.02.2015 «О порядке проведения совместных конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования города Благовещенска» | Управление муниципального заказа Т.А. Калашникова |
|  | Осуществление контроля в сфере закупок, осуществляемых муниципальными предприятиями и учреждениями | ежемесячно | По состоянию на 01.07.2015 года управлением рассмотрено 1711 обращений от муниципальных учреждений города Благовещенска о согласовании обоснованности начальной (максимальной) цены контракта (договора) и цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 176 712,5 тыс. руб. По результатам мониторинга управлением снижена цена контракта (договора) на 5 840,97 тыс. руб. или 3,3 % от цены контракта (договора), представленной учреждениями. Кроме того, Комитету по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенск (далее - Комитет) согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ согласована начальная (максимальная) цена контракта на оказание оценочных услуг по определению рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование объектами муниципального имущества для осуществления закупки конкурентным способом в пределах лимитов бюджетных обязательств в сумме 799,9 тыс.руб., вместо 5 304,4 тыс. руб., определенной Комитетом по результатам мониторинга цен. | Управление контроля в сфере закупок и финансов Н.А. Кононенко |
|  | Сокращение расходов муниципальных предприятий и учреждений на содержание неиспользуемого имущества и земельных участков путем передачи их в казну (по отдельному плану) | 01.07.2015 | В соответствии с дорожной картой Комитетом в адрес муниципальных предприятий и учреждений направлены запросы о неиспользуемом имуществе и земельных участков. Полученная информация обобщена и принято решение о передаче излишнего (неиспользуемого) имущества в казну города с целью дальнейшей реализации, сдачи в аренду или закрепления имущества на праве оперативного управления за другим учреждением. Так, с целью эффективного использования, помещение, расположенное по адресу ул. Пионерская, 51, на основании распоряжения Комитета от 01.04.2015 № 136 закреплено на праве оперативного управления за МОАУ ДОД ДЮСШ № 3. В настоящее время в целях получения дополнительных доходов учреждение оказывает гостиничные услуги гражданам КНР и спортсменам. Раннее указанное помещение было закреплено за МУ «БГАЖЦ», учреждением не использовалось, в то время как затраты на его содержание в год составляют порядка 1 945 тыс. руб., в том числе оплата коммунальных услуг – 1570 тыс. руб. На основании распоряжений Комитета от 29.12.2014 № 524 помещения по ул. Амурская, 188/1, ул. Шевченко, 80, переданы в муниципальную казну (раннее находились в оперативном управлении у МБУК «МИБС») с целью дальнейшей сдачи в аренду (ул. Шевченко, 80) и реализации (Амурская, 188/1). В связи с этим сокращение расходов на содержание указанных помещений за год составит порядка 480 тыс. руб., в том числе налоговая нагрузка – более 70 тыс. руб. В настоящее время проводится работа по определению размера годовой арендной платы в отношении помещения по адресу ул. Шевченко, 80, после чего будет объявлен аукцион на заключение договора аренды. Управлением культуры с целью сокращения расходов на оплату земельного налога проведена работа по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, неиспользуемые в уставной деятельности учреждений. В связи с добровольным отказом прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки(постановление администрации города Благовещенска от 13.04.2015 №1445; от 27.03.2015 №1231; от 18.05.2015 №1938): - кадастровый номер 28:01:130034:78, площадью 418 м² (МБУК «МИБС»); - кадастровый номер 28:01:020499:46, площадью 1675м²(МБУК «ГДК»); - кадастровый номер 28:01:090022:45, площадью 49926 м²(МБУК «ГДК»); - кадастровый номер 28:01:090022:44, площадью 64081 м²(МБУК «ГДК»); - кадастровый номер 28:01:020013:4, площадью 926 м²(МБУК «ГДК»); - кадастровый номер 28:01:020506:29, площадью 1050 м² (МБУК «ГДВК»); После предоставления Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) свидетельства о прекращении права на данные участки будет проведен перерасчет земельного налога. | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска О.А. Богданова Муниципальные предприятия Муниципальные учреждения |
|  | - разработка плана (дорожной карты) | 01.03.2015 | Разработана дорожная карта пошаговых действий по сокращению расходов муниципальных предприятий и учреждений на содержание излишнего (неиспользуемого) имущества и земельных участков путем передачи их в казну | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска О.А. Богданова |
|  | Проведение анализа целесообразности расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2015 году | 01.03.2015 | По данным финансового управления за счет перераспределения текущих лимитов 2015 года на погашение кредиторской задолженности удалось сократить расходную часть бюджета на 52330,7 тыс. рублей. Управлением экономического развития и инвестиций проведён анализ целесообразности расходов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ. Предлагается сократить расходы в сумме 8 075,55 тыс.руб. по следующим муниципальным программам: 1. По МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2020 годы» на 2 800,85 тыс.руб. по следующим мероприятиям: проведение и участие в спартакиадах и спортивно-массовых мероприятиях – 1150,85 тыс.руб., автоуслуги – 180,0 тыс.руб., развитие и поддержка спорта высших достижений среди взрослых спортсменов и детей – 1470 тыс.руб.; 2. МП «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы» на 4 257,5 тыс.руб. (работы по сохранению объектов историко-культурного наследия – 325,5 тыс.руб., реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры (предоставлении грантов, премии коллективам самодеятельности художественного творчества – 3 932,0 тыс.руб.). 3. МП «Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы» на 1 017,2 тыс.руб. (инженерная инфраструктура Северо-Западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы). | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Финансовое управление Н.Э. Тришина Координаторы муниципальных программ |
|  | Разработка механизма передачи дворовых сетей наружного освещения управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, собственникам | 01.07.2015 | Согласно действующему законодательству, с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме (п.5 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса РФ»). В соответствии со статьей 36 Жилищного Кодекса собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства (в том числе и наружные сети освещения), иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме. | Управление жилищно-коммунального хозяйства С.А. Ким Правовое управление Д.В. Дрегваль |
|  | Мониторинг поступления и использования внебюджетных средств муниципальными учреждениями | ежемесячно | Обеспечение эффективного использования внебюджетных средств муниципальными учреждениями осуществляется путем составления реестров заявок на выплату средств и утверждения их у исполняющего обязанности мэра города Благовещенска. | Финансовое управление Н.Э. Тришина |
|  | Проведение работы по нормированию труда работников муниципальных учреждений (технического и вспомогательного персонала) | по отдельному плану (После приобретения администрацией города сборников по нормированию труда) | Проведение работы по нормированию труда работников муниципальных учреждений (технического и вспомогательного персонала) не осуществлялось в связи с отсутствием сборников по нормированию труда. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Управление культуры В.А. Хопатько Управление образования Э.Б. Поцелуева Финансовый отдел С.В. Михайлова |
|  | - разработка плана по организации проведения нормирования труда в муниципальных учреждениях | в течение 14 дней после приобретения сборников |  | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Предоставление мер поддержки залогового фонда города Благовещенска организациям (предприятиям) города | 2015 | В настоящее время проводится работа по формированию перечня имущества, предлагаемого для включения в состав залогового фонда. Формирование перечня будет завершено после решения вопроса о передаче на обслуживание объектов инженерной инфраструктуры теплоснабжения и водоснабжения. После формирования перечня будет подготовлен проект постановления администрации города Благовещенска об утверждении перечня объектов залогового фонда. | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска О.А. Богданова Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Актуализация налогооблагаемой базы по местным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц), а также налогам, зачисляемым в городской бюджет (единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, налог на доходы физических лиц) (по отдельному плану) |  | В целях проведения актуализации налогооблагаемой базы по местным налогам и налогам, зачисляемым в городской бюджет в 2015 году утвержден план мероприятий. Земельный налог В ходе реализации плана мероприятий по проведению актуализации земельным управлением создана рабочая группа по выявлению земельных участков, находящихся на территории муниципального образования города Благовещенска, не попавших под налогообложение» (далее – Рабочая группа). В рамках работы Рабочей группы разработан и утвержден план-график проведения мероприятий, согласно которому в срок до 01.09.2015 года будет проведен осмотр 848 земельных участков, предоставленных в аренду для строительства (срок договоров аренды которых истекает до 01.09.2015, либо истек). По состоянию на 30.06.2015 года обследовано 422 участка (выявлено, что 17 земельных участков не используются, 7 используются не в соответствии с разрешенным использованием). Также по состоянию на 30.06.2015 осуществлены следующие мероприятия: 1) выявлено 113 нарушений земельного законодательства; 2) направлено 55 актов для привлечения нарушителей к административной ответственности за нарушение земельного законодательства, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области (далее – Росреестр), в т.ч. - по фактам самовольного занятия – 35; - по фактам использования без правоустанавливающих документов на землю – 19; - по фактам использования не по разрешенному использованию – 1. 3) проведено 10 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них выявлено 13 нарушений; 4) направлено 11 информаций в Росреестр для проведения проверок использования земельных участков (в случае невозможности составления акта); 5) внесли плату (481 978 руб.) за фактическое использование земельных участков 22 лица. Налог на имущество физических лиц В связи с поручением ФНС России по обеспечению формирования непротиворечивой базы по налогу на имущество физических лиц, исчисляемого от кадастровой стоимости объектов недвижимости направлены таблицы для уточнения информации в органах Россреестра 6656 ед., по которым отсутствует кадастровая стоимость, 3097 ед. для уточнения кадастровой стоимости. НДФЛ, единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения Проведены рейдовые мероприятия по ярмаркам. овощным киоскам (выездная торговля, замеры в торговых центрах). В результате представлены 101 уточненных деклараций по ЕНВД на сумму к уплате 1384,2тыс.руб. В рамках декларационной компании направлены письма физическим лицам от сдачи имущества в аренду. В результате представлены 169 деклараций по доходам формы 3-НДФЛ отаренды к уплате на сумму 1811 тыс.руб. За период с 01.01.2015 по 30.06.2015 выдано 571 патента на сумму 54 927 тыс.руб., произвели оплату - 288 ИП на сумму 11 377,2 тыс.руб. По результатам комиссий по легализации налоговой базы произвели уплату расчетной задолженности за 2012-2014гг. 8 налогоплательщиков на сумму 12976 тыс.руб. (Облкомунсервис- 6637, Продлайн-4000, Теледом-835, Управление-135, роста-70, Аридна-37, ООО "КСК "ХУАФУ" - 600, ЗАО"АНК" - 522, Стройремонтпроект ООО -140). | Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области Н.В. Батришина ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Т.А. Слобожанина Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Управление по развитию потребительского рынка и услуг О.В. Здункевич Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска О.А. Богданова Земельное управление Е.В. Григорьев Управление архитектуры и градостроительства А.В. Раханский |
|  | - разработка плана мероприятий (дорожной карты) | 01.03.2015 | План мероприятий по проведению актуализации налогооблагаемой базы по местным налогам и налогам, зачисляемым в городской бюджет в 2015, утвержден заместителем мэра города Благовещенска А.И. Донцом 02.03.2014 | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Подготовка предложений о разработке Правительством Амурской области нормативных-правовых актов о внесении изменения в Закон Амурской области от 09.10.2012 №93-ОЗ «О патентной системе налогообложения на территории Амурской области» в части: | I-II квартал 2015 |  | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | - установления размера потенциально возможного к получению годового дохода по каждому наемному работнику индивидуальных предпринимателей оказывающих парикмахерские услуги; | I-II квартал 2015 | Выполнение мероприятия планируется в августе 2015 года |  |
|  | - изменения градации по численности наемных работников и количеству транспортных средств; | I-II квартал 2015 | Управлением экономического развития и инвестиций подготовлены и направлены в министерство экономического развития Амурской области предложения по определению потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду деятельности «Оказание услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом» в зависимости от количества транспортных средств |  |
|  | - исключения, либо разделения оказания электромонтажных услуг населению и организациям | I-II квартал 2015 | Выполнение мероприятия планируется в августе 2015 года |  |
|  | -подготовка предложений по дополнению перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения | I-II квартал 2015 | Федеральным законом «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», принятым Государственной Думой 30.06.2015, увеличен перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения |  |
|  | - подготовка предложений по увеличению перечня видов деятельности, в отношении которых применяются 2- летние «налоговые каникулы» для предпринимателей | I-II квартал 2015 | Законом Амурской области от 05.05.2015 № 525-ОЗ определён перечень видов предпринимательской деятельности, по которым установлена налоговая ставка в размере % с правом применения её в пределах двух календарных лет |  |
|  | Совершенствование методов информирования налогоплательщиков и работы с ними путем проведения информационных встреч, распространения листовок, публикаций в средствах массовой информации о сроках и необходимости уплаты налогов | 2015 | МИФНС России №1 по Амурской области в рамках проведения информационно-разъяснительной работы, информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов) проводится на постоянной основе при личном приеме граждан в операционных залах Инспекции по адресу ул. Горького, 240, а так же при оказании консультационной помощи плательщикам по телефонам справочной службы +7 (4162) 38-33-25, 39-60-51. Информация о проведении декларационной кампании транслировалась с начала 2015 по 30 апреля 2015 на плазменных экранах, размещенных в ТРЦ «Острова», на здании ТРЦ «Мега». На территории Инспекции по адресу ул. Горького, 240 с 27 мая 2015 размещен плакат сити-формата с информацией об изменении срока уплаты имущественных налогов физическими лицами. С начала 2015 года на территории Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области организованы 12 тематических семинаров для налогоплательщиков, общее число участников которых составило свыше 330 человек. Информирование граждан проводится посредством громкой связи на территории ЗАО «Амурская ярмарка», ЗАО «Автовокзал», размещения телеобъявлений и бегущих строк на ТК 5 Канал, ТК Альфа канал. С 1 апреля 2015 подготовлены и размещены 6 телепередач «Налоговый путеводитель» (тематика Декларационная кампания 2015, Предоставление государственных услуг в сфере налогообложения в МФЦ, Имущественные налоги (сроки уплаты, объекты налогообложения), на ТК Город. Информирование налогоплательщиков так же осуществляется посредством рассылки информационных сообщений по телекоммуникационным каналам связи налогоплательщикам, предоставляющим отчетность через интернет. С начала 2015 подготовлено и проведено 23 рассылок. Информация о сроке и порядке представления декларации по налогу на доходы физических лиц размещена на направляемых в период март-май 2015 года квитанциях для оплаты жилищно-коммунальных услуг (общий тираж 9200 квитанций). В местах массового пребывания граждан распространяются печатные материалы в виде флайеров и буклетов, на информационных стендах регистрирующих органов и органов власти размещаются листовки. С начала 2015 организовано вручение информационных печатных материалов общим тиражом 5500 экземпляров, в том числе о проведении декларационной кампании 2015 года, изменении сроков уплаты имущественных налогов в 2015 году, на территории ТРЦ «Перекресток», Авторынка Благовещенска (2 выезда), Общественно-культурного центра, ВДНХ ТРЦ «Острова». Организована работа по проведению выездных семинаров на территории предприятий города и района с целью оказания консультационной помощи по вопросам порядка и сроков представления декларации по форме 3- НДФЛ, имущественным налогам физических лиц. С начала года выездные семинары проведены на территории 23 предприятий города, работа мобильного офиса налоговой службы организована в 14 сельских поселениях. В результате работы выдано свыше 800 квитанций на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, общей суммой свыше 2600 тыс. рублей, принято свыше 370 деклараций по форме 3-НДФЛ с суммой налога подлежащей уплате в бюджет. В марте 2015 проведена рассылка 10000 СМС-сообщений о возможности проверить наличие обязанности задекларировать доход за 2014 год с помощью электронных сервисов налоговой службы, об изменении сроков уплаты имущественных налогов за 2014 год, о сроках уплаты ежеквартальных налоговых платежей при применении УСН, с рекомендациями пересмотреть финансовый результат по налогу на прибыль за 2014 год в целях легализации налоговой базы. В апреле 2015 проведена повторная рассылка 10000 СМС-сообщений о необходимости своевременного декларирования полученных доходов за 2014 год. | Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области Н.В. Батришина Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Активизация работы с арендаторами муниципального имущества и земельных участков, допустившими образование недоимки по арендной плате | ежемесячно | В части осуществления претензионной работы (досудебной) по состоянию на 01.07.2015 года Комитетом направлено 46 претензий арендаторам по арендной плате и пени по договорам аренды муниципального имущества на общую сумму 18 102,7 тыс. руб. (основной долг – 12 638,34 тыс. руб., пеня – 5 464,36 тыс. руб.). В добровольном порядке арендаторами оплачено 87,8 тыс. руб., пени - 7,07 тыс. руб. В связи с тем, что претензионная работа не принесла ощутимых результатов, Комитетом были поданы исковые заявления в суд. При имеющейся задолженности за аренду недвижимого имущества в размере 22 786,8 тыс. рублей, 37,3% задолженности обеспечено решением суда (8 506,3 тыс. рублей); 0,5 % задолженности обеспечено решениями суда, не вступившими в законную силу (126,6 тыс. руб.) 14,2% задолженности (3 238,4 тыс. рублей) обжалуется в апелляционной инстанции; по 7,9 % задолженности (1 813,7 тыс. рублей) поданы исковые заявления; по остальной просроченной задолженности направлены претензии. По состоянию на 01 июля 2015 года Комитетом предъявлено 345 претензий о погашении задолженности по арендной плате за землю, уплате пени по договорам аренды земельных участков на сумму 52 069,3 тыс.руб. В добровольном порядке удовлетворено 130 претензий (с учетом поданных в 2014 году) на общую сумму 8 221,1 тыс.руб. Кроме того, предъявлено 36 исков по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки на сумму 19 256,8 тыс.руб. Удовлетворено 37 исков на сумму 14 704,7 тыс.руб., взыскано средств по искам – 7 446,9 тыс.руб. (с учетом исков, предъявленных в 2014 году), по 7 исковым заявлениям Комитетом оформлен отказ в связи с добровольной оплатой на сумму 1 228,0 тыс.руб. За январь-июнь 2015 года, в результате проведенной претензионно-исковой работы, поступление арендной платы за земельные участки и пени составило 15 668,0 тыс. руб. | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска О.А. Богданова |
|  | Проведение заседаний комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики по сокращению недоимки и контролю за погашением задолженности в бюджеты всех уровней с участием Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области | ежемесячно | Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области 18.06.2015г. в администрацию г.Благовещенска представлен список из 59 налогоплательщиков имеющих задолженность более 50 тыс. руб. на общую сумму 36521,8 тыс. рублей. . На заседание комиссии приглашено 53 налогоплательщика. На комиссию явились 6 налогоплательщиков с общей суммой задолженности 838,2 тыс. руб. В результате работы с должниками погашена задолженность по налогам и сборам на общую сумму 611,6 тыс.руб., в том числе в городской бюджет – 419,9 тыс.руб. За период январь-июнь 2015 года в рамках проведения шести заседаний комиссии сумма погашенной задолженности в бюджетную систему РФ составила 11 391,15 тыс.руб., в городской бюджет – 6 781,3 тыс.руб. (ЕНВД – 986,0 тыс.руб., земельный налог- 5336,8 тыс.руб., НДФЛ – 458,5 тыс.руб.). | Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области Н.В. Батришина ГУ Управление пенсионного фонда РФ в г. Благовещенске Л.В. Мурадова Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Активизация работы по повышению эффективности мер принудительного исполнения, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и направленных на фактическое взыскание задолженности в городской бюджет по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, имеющим задолженность по налогам и платежам | ежемесячно | За период с 01.01.2015 по 30.06.2015 МИФНС России №1 по Амурской области в службу судебных приставов для фактического взыскания задолженности в городской бюджет по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, направлено 568 постановления о взыскании задолженности за счет имущества в соответствии со ст.47 НК РФ на сумму 39491 тыс. руб., 832 судебных приказов на сумму 12072 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2015 по вышеуказанным документам взыскано задолженности по постановлениям на сумму 10281 тыс.руб., по судебным приказам на сумму 621,9 тыс.руб.; по документам, направленным в службу судебных приставов до 01.01.2015 года, взыскано задолженности по постановлениям на сумму 1 109 тыс.руб., по судебным приказам на сумму 238 тыс.руб. Дополнительно сообщаем, что за январь-июнь 2015г. от всех мер принудительного взыскания в городской бюджет поступило 70 938 тыс. руб. | Межрайонная ИФНС России № 1 по Амурской области Н.В. Батришина Управление Федеральной службы судебных приставов Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Комитет по управлению имуществом О.А. Богданова Правовое управление Д.В. Дрегваль |
|  | Организация работы по созданию платных автомобильных стоянок в центральной части города | 01.09.2015 | Для внедрения платных автостоянок в городе Благовещенске необходимо обустройство перехватывающих парковок. Перехватывающая парковка – временная стоянка для автомобилей, чьи владельцы планируют продолжить свой путь на общественном транспорте. Для обустройства перехватывающих парковок, потребуется устройство дополнительных парковочных мест, что повлечет значительные расходы финансовых ассигнований из городского бюджета. В тоже время, для реализации мероприятий связанных с функционированием платных парковок, в настоящее время Законодательным Собранием Амурской области не утвержден размер штрафов за нарушение пользования платной парковкой, что делает невозможным правовой механизм функционирования платных парковок в части, возложения ответственности за использование платного парковочного места владельцем транспортного средства не оплатив его. В связи с чем, внедрение платных автостоянок в центральной части города Благовещенска в настоящее время является нецелесообразным. Дополнительно сообщаем, что существующим Проектом организации дорожного движения, предусмотрено обустройство дополнительных парковочных мест, без учета создания платных парковок. | Управление жилищно-коммунального хозяйства С.А. Ким |
| Поддержка отраслей экономики и субъектов малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |
|  | Провести анализ и определить приоритеты по вводу объектов капитального строительства муниципальной собственности в эксплуатацию в текущем году | II квартал 2015 | Управлением архитектуры и градостроительства проведен анализ и определены приоритеты по вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию. Объекты муниципальной собственности планируемые к вводу в эксплуатацию в текущем году: 1. «Хирургический блок на 300 коек «МУЗ ГКБ 1»,г.Благовещенск» - III кв. 2015г. . (пищеблок – введен в эксплуатацию 08.06.2015 разрешение на ввод № 28-Ru 28302000 – 42-2015). 2. «Реконструкция, канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г.Благовещенск, Амурская область 3-я очередь II пусковой комплекс» - III кв. 2015г. 3. «Строительство мусороперерабатывающего комплекса «БлагЭко» в г.Благовещенске (II очередь) Амурская область» - 2016г. 4. «Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск» в том числе: - участок № 3 (ул. Мухина – ул. Артиллерийская) - III кв. 2015г., - участок № 4 (ул. Артиллерийская – ул. Больничная) - III кв. 2015г., - участок № 7 (пер. Св. Иннокентия - ул. Театральная) - IV кв. 2015г., - участок № 8 (ул. Пионерская - ул. Шимановского) – 1-й пусковой комплекс – введен в эксплуатацию ( разрешение на ввод в эксплуатацию № Ru 28302000-25 от 17.04.2015г.), - участок № 9 (ул.Шимановского – ул.Театральная) – 1-й пусковой комплекс – введен в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию № Ru 28302000-05 от 20.02.2015г.). 5. «Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» - III кв. 2015г. 6. «Инженерная инфраструктура объектов Северного планировочного района, г.Благовещенск. I этап» - IV кв. 2015г. 7. «Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Ромашковая на участке от улицы Центральная до улицы Энтузиастов г.Благовещенск» - III кв. 2015г. 8. «Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Центральная на участке от улицы Театральная до улицы Дальняя г.Благовещенск» - III кв. 2015г. | Управление архитектуры и градостроительства А.В. Раханский МУ «ГУКС» Т.В. Соболева |
|  | Содействие местным товаропроизводителям, в том числе: | 2015 |  |  |
|  | - организация «народного овощного» рынка; | I квартал 2015 II квартал 2015 | 14.02.2015 в здании бывшего магазина «Овощи-фрукты» по ул.Шевченко, 12 открылся «Фермерский дом». На открытии присутствовал губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко, приняли участие 17 личных подсобных хозяйств и КФХ. Места сельхозпроизводителям предоставляются бесплатно при условии продажи собственной продукции по ценам, ниже рекомендуемых. Информация с рекомендуемыми ценами размещена при входе в магазин и возле прилавков. Рекомендуемые цены на картофель 35 руб./кг, морковь 35 руб./кг, капуста свежая 30 руб./кг, мясо свинины 330 руб./кг, мясо говядины 350 руб./кг, мед 200 руб./кг, яйцо домашнее 75 руб./кг. Режим работы «Фермерского дома» с 10:00 до 16:00 в рабочие дни и с 09:00 до 15:00 в выходные дни. Выходной день – понедельник. В целях предоставления населению возможности приобретения продуктов питания местных товаропроизводителей без торговых наценок непосредственно от производителя, по более доступным ценам в городе открылись: - магазин «Фермерский» по ул. Трудовая, 44. В продаже представлена продукция местного сельхозтоваропроизводителя ИП Хрякова С.А., имеющего крестьянско-фермерское хозяйство в с. Волково: мясо свежее свинина, говядина и овощи в ассортименте; - магазин от Крестовоздвиженского свиноводческого комплекса по ул.Лазо, 58. В продаже свежее мясо и замороженные полуфабрикаты. | Управление по развитию потребительского рынка и услуг О.В. Здункевич Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска О.А. Богданова |
|  | - организация торговых ярмарок выходного дня на постоянной основе | 2015 | С 20.06.2015 еженедельно, по субботам и воскресеньям будут проходить ярмарки выходного дня на территориях торговых центров МП «ГСТК» без взимания платы: - на ТЦ «Центральный» (со стороны ул. Октябрьская) с 9.00 до 17.00 - 104 торговых места и 8 машиномест; - на торговой зоне «Колосок» (Пионерская, 28) с 8.00 до 20.00 - 26 торговых мест и 3 машиноместа. Информация о проведении ярмарок будет размещена на сайте администрации города Благовещенска и в СМИ. На площади имени Ленина ярмарки выходного дня планируется проводить с 18 июля. | Управление по развитию потребительского рынка и услуг О.В. Здункевич |
|  | - продвижение продукции предприятий города на рынки субъектов Российской Федерации и на международные рынки | 2015 | Продвижение продукции на международные рынки будет осуществляться в рамках международной выставки – ярмарки «АмурЭкспоФорум» (проведение ярмарки планируется в августе 2015 года) | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Создание условий, стимулирующих граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Предоставление финансовой поддержки: - выдача грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям, - субъектам МСП на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, - на возмещение части затрат, связанных с модернизацией производства - на оплату участия в международных выставках – ярмарках С целью возможного получения средств федерального и областного бюджета подготовить и направить в Правительство Амурской области гарантийное письмо о досрочном погашении реструктурированного долга в сумме 10,0 млн.руб. | 2015 10.02.2015 | 1) В мае-июне 2015 года организован и проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель города Благовещенска». Заявки на участие в конкурсе поступили от 11 субъектов малого и среднего бизнеса. По результатам заседания конкурсной комиссии по подведению итогов победители определены в четырех номинациях: «Семейный бизнес» - генеральный директор «Амуркурорт», «Молодой предприниматель» - фирма «Дом», «Бытовые услуги» - индивидуальный предприниматель Щека екатерина Игоревна, «Общественное питание» - генеральный директор ООО «ВЭЛЛ». 2) Во втором квартале 2015 года планируется провести работу по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках – ярмарках. 3) Во втором полугодии планируется провести конкурсы на предоставление грантов (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства по следующим направлениям: начинающим предпринимателям; на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования; - на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизация товаров (работ, услуг). Финансовым управлением подготовлено и направлено в Правительство Амурской области гарантийное письмо о досрочном погашении реструктурированного долга в сумме 10,0 млн. рублей. Бюджетный кредит в размере 9,5 млн.руб. планируется возвратить в бюджет Амурской области в ноябре 2015 года. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Управление образования Э.Б. Поцелуева Финансовое управление Н.Э. Тришина |
|  | Мониторинг и анализ изменений федерального налогового законодательства в целях подготовки законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес | 2015 | Федеральным Законом от 29.12.2014 №477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» субъекты Российской Федерации получили право устанавливать нулевую налоговую ставку для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Подготовка предложений по увеличению перечня видов деятельности, в отношении которых применяются 2- летние «налоговые каникулы» для предпринимателей применяющих упрощенную систему налогообложения | I-II квартал 2015 | 05.05.2015 принят Закон Амурской области «О внесении изменения в Закон Амурской области «О патентной системе налогообложения на территории Амурской области». Законом установлены виды предпринимательской деятельности производственной сферы, в отношении которых применяется налоговая ставка в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных предпринимателей. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
|  | Продолжить работу по подготовке документов на привлечение средств федерального и областного бюджетов в рамках федеральных и областных программ | 2015 | Управлением экономического развития и инвестиций подготовлены и направлены бюджетные заявки на получение средств из федерального бюджета в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
| II . ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников предприятий и организаций, а также не полной занятостью работников | еженедельно | С 19.02.2015 еженедельно отслеживается ситуация на рынке труда. По состоянию на 9 июля 2015 зарегистрировано в качестве ищущих работу 2947 человек, что в 3,8 раза больше чем зарегистрировано 19 февраля и на 32,0% чем за соответствующий период прошлого года. Численность безработных граждан по состоянию на 09.07.2015 – 2046 чел., что на 61,6% больше чем на соответствующую дату прошлого года. При обращении граждан на «горячую линию» даются рекомендации в поиске работы. | ГКУ Амурской области «Центр занятости населения города Благовещенска» П.В. Савонов Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |
| 2.2 | Мониторинг задолженности по заработной плате в организациях всех форм собственности города и принятие мер по ее ликвидации | ежемесячно | Мониторинг задолженности по заработной плате ведется по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным. В ООО «Формовочный завод» задолженность по выплате заработной плате – 430,0 тыс.руб., ООО «Авостроймеханизация» - 3819,61 тыс.руб., ООО «СтройтехИнвест – ХХ1» - 3499,9 тыс.руб., ООО СК «Городок» - 630,0 тыс. руб. Предприятия испытывают финансовые трудности из-за падения объемов производства. Руководителям, задерживающим выплату заработной платы, направлены инструктивные письма. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Государственная инспекция труда в Амурской области Л.А. Кривоногова Управление жилищно-коммунального хозяйства С.А. Ким |
| 2.3 | Организация горячей линии по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы в организациях города | 01.03. 2015 | С 20.02.2015 организована работа «горячей линии» по вопросам трудовых отношений. За период с 20.02.2015 по 13.07.2015 управлением экономического развития и инвестиций по телефону «горячей линии» принято 164 обращения, из них 39 по трудоустройству, 97 - задержка заработной платы, 28 – прочие. Граждане получили консультации по поставленным вопросам. Руководителям по обращению граждан направлено 46 писем, получено 15 ответов. | Управление по документационному обеспечению управления С.А. Кобелева Пресс-секретарь мэра города Благовещенска И.С. Бединина |
| 2.4 | Проведение работы по легализации «серой» заработной платы и снижению неформальной занятости | еженедельно | На заседания комиссии по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики приглашались 37 работодателей, выплачивающие заработную плату работникам ниже установленной величины прожиточного минимума, в работе комиссии приняли участие 12 работодателей. Всем руководителям рекомендовано повысить заработную плату работникам. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Государственная инспекция труда в Амурской области Л.А. Кривоногова |
|  | III. МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ |  |  |  |
| 3.1 | Организация мониторинга финансово-экономического состояния хозяйствующих субъектов всех форм собственности, наиболее значимых для экономики города | ежемесячно | Утверждено постановление администрации города Благовещенска от 16.02.2015 № 631 «О проведении мониторинга хозяйствующих субъектов, наиболее значимых для экономики города в 2015 году» согласно которому определены ответственные структурные подразделения за ведением мониторинга, информация доведена до сведения хозяйствующих субъектов, определен срок представления отчетов о финансово-экономической деятельности (ежемесячно до 15 числа), подготовка сводной информации для мэра города (ежемесячно до 25 числа). По результатам проведенной работы специалистами администрации города с предприятиями по состоянию на 01.06.2015 года представлена информация о финансово-экономическом состоянии от 55 организаций или 59%. На основании представленной информации от структурных подразделений управлением экономического развития и инвестиций подготовлена и направлена исполняющему обязанности мэра города сводная аналитическая информация за январь-май 2015 года. Для более полной и достоверной оценки сложившейся экономической ситуации в городе структурным подразделениям (управлению архитектуры и градостроительства, управлению ЖКХ, финансовому управлению) необходимо активизировать работу по взаимодействию с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории города и охватить более широкий круг предприятий включенных в реестр, подлежащих мониторингу с последующим представлением более полной информации по сложившейся ситуации в курируемой отрасли с выделением проблемных вопросов. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков Структурные подразделения администрации |
| 3.2 | Мониторинг задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков | ежемесячно | Аренда имущества По состоянию на 01.01.2015г. задолженность по арендной плате за использование муниципального имущества составила 13 457, 15 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2015г. – 22786,8 тыс. руб. При возникновении задолженности направляются претензии должникам. Аренда земли По состоянию на 01.01.2015г. задолженность по арендной плате за аренду земельных участков составила 98 092,4 тыс. руб., по состоянию на 01.07.2015г. – 111 444,8 тыс. руб. За январь-июнь 2015 года, в результате проведенной претензионно-исковой работы, поступление арендной платы за земельные участки и пени составило 15 668,0 тыс. руб., сумма задолженности в сравнении с предыдущим месяцем текущего года снизилась на 1 359,5 тыс. руб. | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска О.А. Богданова |
| 3.3 | Мониторинг цен на товары первой необходимости и анализ ситуации на потребительском рынке города | еженедельно | В соответствии с рекомендациями министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области для мониторинга цен сформирован перечень розничных торговых объектов различных форматов: 3 магазина локальных сетей («Кэш & Кэрри», «Авоська», «Максима»), 3 магазина шаговой доступности, 5 нестационарных объектов. Результаты мониторинга, согласно рекомендуемой форме, с 15.08.2014 еженедельно направляются в Министерство внешнеэкономических связей туризма и предпринимательства Амурской области. Специалистами управления регулярно проводится анализ ситуации на потребительском рынке города. Во исполнение пункта 2.1 протокола планёрного совещания у заместителя председателя Правительства Амурской области М.В.Дедюшко, от 23.03.2015 № 05.1-16-пр и в соответствии с пунктом 14 Перечня поручений, по итогам рабочего совещания временно исполняющего обязанности губернатора области А.А.Козлова с членами Правительства области и руководителями исполнительных органов государственной власти области от 30 марта 2015 года осуществляется сплошное наблюдение за розничными ценами на социально значимые продовольственные товары первой необходимости по 23 наименованиям. Для осуществления сплошного наблюдения за розничными ценами в городе Благовещенске создано 10 рабочих групп с привлечением студентов финансово-экономического факультета Дальневосточного государственного аграрного университета. Каждой группе определён перечень предприятий торговли в различных районах города, со студентами проведён инструктаж, даны рекомендации по проведению наблюдения. Результаты сплошного наблюдения за средними минимальными ценами, проведенного в 340 предприятиях розничной торговли города, обобщаются и анализируются. По состояния на 01.07.2015 у большинства продуктов питания розничные цены стабилизировались. Подорожали: чай черный байховый на 5 %, пшено на 2 %, картофель и капуста на 3 % . В тоже время на 5 % снижена цена на огурцы свежие, 4 % на рыбу замороженную, 3 % на сыры, 1 % на помидоры свежие, яблоки, вермишель, крупу гречневую. Ежемесячно на 1 число результаты обработанной информации направляются в министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области на электронный адрес: rets@vst.amurobl.ru | Управление по развитию потребительского рынка и услуг О.В. Здункевич |
| 3.4 | Мониторинг выполнения сроков строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов | ежеквартально | В 2015 году в соответствии с прогнозом ввода в эксплуатацию объектов жилья на территории города Благовещенска планируется ввести в эксплуатацию 133161,4 кв.м жилья, в том числе: 20 многоквартирных жилых домов общей площадью 123161,4 кв.м и ИЖС – 10000 кв.м. За 2 (два) квартала 2015 года введено в эксплуатацию 16975,5 кв.м. (в том числе 3 многоквартирных жилых дома общей площадью 13542,5 кв.м. и ИЖС 3433,0 кв.м.) | Управление архитектуры и градостроительства А.В. Раханский |
| 3.5 | Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальном образовании | ежеквартально | Общим итогом социально-экономического развития города Благовещенска в 2 квартале 2015 года является рост основных показателей – производства, торговли и оказания услуг, строительно-монтажных работ. Однако наблюдается снижение среднесписочной численности работающих на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по сравнению с 2014 годом на 764 человека, или на 1,0%, которая составила 73 801 человек. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, городского округа г. Благовещенска сложилась в размере 35234,1 рублей и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 0,5%. На 1 июля 2015 года за содействием в поиске работы, в органы службы занятости обратилось 2798 человек, или на 714 человек больше, чем в январе-июне 2014 года. Признано безработными 1946 человек, или на 738 человека больше, чем в январе-июне 2014 года. Число вакансий, заявленных предприятиями и организациями в органы государственной службы занятости, по сравнению с январем-июнем 2014 года снизилось на 3686 единиц и составило на 1 июля 2015 года 5664 места. | Управление экономического развития и инвестиций А.И. Кузаков |