Информация о результатах контрольного мероприятия в отношении муниципального бюджетного учреждения «Городской сервисно-торговый комплекс»

Управлением контроля в сфере закупок и финансов администрации города Благовещенска проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения «Городской сервисно-торговый комплекс» по теме: «Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд». 

Проверяемый период: с 24.06.2024 по истекший период 2026 года.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 40 рабочих дней с 21.05.2026 по 16.07.2026.

В ходе проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по вопросам, указанным в части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, при осуществлении муниципальным бюджетным учреждением «Городской сервисно-торговый комплекс» закупок для обеспечения своих функций и полномочий выявлены следующие нарушения:
-	изменены существенные условия одного контракта (предусмотрен аванс); 
-	заказчиком по одному контракту в отсутствие обеспечения гарантийных обязательств подписан акт о приемке выполненных работ и произведена оплата выполненных работ;
[bookmark: _GoBack]- 	заказчиком без направления мотивированного отказа и установления Подрядчику срока направления исправленного документа о приемке возвращены документы о приемке по двум контрактам;
- по одному контракту:
работы выполнены, приняты и оплачены в объеме больше, чем предусмотрено условиями контракта в редакции дополнительных соглашений,
приняты виды и объемы работ, не предусмотренные контрактом,
приняты работы, не подтвержденные актом освидетельствования скрытых работ и представленной Исполнительной документацией,
высота высаженных растений (кустарников, деревьев) не соответствует высоте этих растений, указанной в акте о приемке выполненных работ.
- по одному контракту не представлены документы, подтверждающие направление Заказчиком в адрес Подрядчика претензий (уведомлений или требований) восстановить погибшие кустарники (деревья) по гарантии.
- по одному контракту не направлено требование об уплате пени (неустойки) за нарушение срока выполнения работ по этапу;
- по одному контракту 
работы выполнены и приняты в объеме меньше, чем предусмотрено Проектной документацией;
приняты игровые комплексы с характеристиками не соответствующими характеристикам, указанным в паспортах на них.

По результатам проверки:
- оформлен акт;
- принято решение о выдаче представления.

