Приложение № 8

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 05.08.2025 № 69

Этапы реализации строительства всех объектов капитального строительства и инфраструктуры

Реализация мастер-плана комплексного развития территории                квартала 12, планируется в два этапа.

В первый этап реализации включены территории вдоль ул. Горького до пешеходной зоны в центре квартала, с объектами жилого, общественно-делового и социального назначения, обеспеченными проездами и парковочными местами, благоустройством и озеленением территории.

Второй этап реализации мастер плана включает территории ниже планируемой пешеходной зоны в середине квартала с объектами жилого, общественно-делового и социального назначения, обеспеченными проездами и парковочными местами, благоустройством и озеленением территории.