Приложение 2

к постановлению администрации

города Благовещенска

от  16 июля 2013 г. № 3621

План работы

по проведению общественных обсуждений материалов по оценке воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющихся объектом экологической экспертизы, выполненных в составе  проектной документации - очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков для СП «УТП» п. Мухинка города Благовещенска

| № | Мероприятия | Дата | Ответственный | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета | Первое заседание - 19.07.2013 11ч.00м. Второе заседание - 27.08.2012 11ч.00м. к.202 | Кривоносов С.П. |  |
| 2 | Обеспечить опубликование в газете «Благовещенск» материалов, подлежащих общественному обсуждению | 19.07.2013 | Ковалев В.В. (по согласованию), Осинцева Я.П. (по согласованию) |  |
| 3 | Предоставление экспозиционных материалов | До 19.07.2013 | Ковалев В.В. (по согласованию), Осинцева Я.П. (по согласованию) |  |
| 4 | Разместить экспозицию проекта в вестибюле здания по ул. Ленина, 108/2 | 26.07.2013 (будет демонстрироваться с 26.07.2013 по 29.08.2013) | Кривобокова О.П. |  |
| 5 | Рассылка информации о проведении общественных обсуждений в общественные организации и официальные органы | до 27.07.2013 | Кривобокова О.П., Осинцева Я.П. (по согласованию) |  |
| 6 | Обеспечить информирование населения о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации (дополнительно, помимо официального информирования) | с 26.07.2013 по 29.08.2013 (не менее 2-х раз) | Ковалев В.В. (по согласованию), Осинцева Я.П. (по согласованию) |  |
| 7 | Подготовить сводный реестр предложений и замечаний, поступивших в ходе общественных обсуждений | до 27.08.2013 | Кривобокова О.П. |  |
| 8 | Организовать хозяйственное обеспечение проведения итогового общественного обсуждения | до 29.08.2013 | Одарий О.А. |  |
| 9 | Подготовить порядок и регламент проведения итогового общественного обсуждения | до 27.08.2013 | Одарий О.А., Кривобокова О.П. |  |
| 10 | Обеспечить подготовку доклада и выступлений: -представителей проектировщика; -представителей заказчика | до 27.08.2013 | Ковалев В.В. (по согласованию), Осинцева Я.П. (по согласованию) |  |
| 11 | Место и время проведения итогового общественного обсуждения (организовать дежурство в холле, зале на период проведения обсуждений) | Зал заседаний по ул. Ленина, 108/2, 2-й этаж 17ч.00м. 29.08.2013 | Одарий О.А., Кривобокова О.П |  |
| 12 | Ведение протокола | 29.08.2013 | Кривобокова О.П., Одарий О.А. |  |
| 13 | Подготовить протокол общественных обсуждений | до 06.09.2013 | Кривобокова О.П. |  |
| 14 | Подписание протокола общественных обсуждений | до 13.09.2013 | Кривоносов С.П., Ковалев В.В. (по согласованию), Осинцева Я.П. (по согласованию) |  |