Приложение №1 к постановлению

от «____» _____________№_____

Целевые индикаторы и показатели программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование индикатора, показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническая готовность объектов: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур, г.Благовещенск | % | 57,7 | 83,5 | 100 | - |
| 1.2 | Хирургический блок на 300 коек «МУЗ ГКБ 1» г.Благовещенск | % | 34,0 | 66,8 | 100 | - |
| 1.3 | Магистральные улицы Северного жилого района г.Благовещенска, Амурская область (1-ая очередь ул.50 лет Октября от ул.Кольцевой до ул.Школьной) | % | 90,7 | 99,2 | 100 | - |
| 1.4 | Магистральные улицы Северного планировочного района г.Благовещенска, Амурская область ( ул.Шафира, ул.Муравьева-Амурского, ул.Зеленая) | % | - | 1,6 | 7,6 | 40,5 |
| 1.5 | Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г.Благовещенска | % | 18,8 | 76,6 | 100 | - |
| 1.6 | Детский сад на 170 мест в западной промышленной зоне г.Благовещенска | % | 81,7 | 100 | - | - |
| 1.7 | Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» | % | - | - | 2,6 | 2,6 |
| 1.8 | ДЮКФП «Надежда» в кв.56 г.Благовещенска. Бассейн для обучения детей плаванию (II этап) | % | 100 | - | - | - |
| 1.9 | Реконструкция МОАУ СОШ №22 в г.Благовещенске | % | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.10 | Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Ромашковая на участке от ул.Центральная до ул.Энтузиастов | % | - | 100 | - | - |
| 1.11 | Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Улица Центральная на участке от ул.Театральная до ул.Дальняя г.Благовещенск | % | - | 100 | - | - |
| 1.12 | Строительство дорог в районе «5-ой стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул.Придорожная от ул.Центральная до ул.Энтузиастов, ул.Энтузиастов от ул. Придорожная до ул. Театральная, ул.Ромашковая от ул.Центральная до ул.Березовая) | % | - | 6,8 | 8,9 | 8,9 |
| 1.13 | Городское кладбище восточнее 17 км. Новотроицкого шоссе г.Благовещенска (Благоустройство II очереди строительства) | % | - | - | 100 | - |
| 2. | Восстановление внутреннего инженерного обеспечения и конструкций объектов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Баня №1, ул.Зейская, 203 | % | - | 100 | - | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт административного здания, расположенного по адресу: Ул.Пионерская, 31 | % | - | 100 | - | - |
| 2.3 | Капитальный ремонт помещения, расположенного по адресу: 50 лет Октября, 8/2 | % | - | - | 100 |  |
| 3. | Вклад в бюджетную систему РФ | млн.руб. | 136,4 | 187,7 | 4,3 | 2,2 |
|  | в том числе в городской бюджет | млн.руб. | 46,4 | 63,8 | 1,5 | 0,7 |