План работы

по проведению общественных обсуждений материалов по оценке

воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющихся объектом экологической экспертизы,

выполненных в составе  проектной документации по объекту:

«Реконструкция ГАУ ДОЛ «Колосок», г. Благовещенск, п. Мухинка»

| № | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета | Первое заседание – 01.02.2021 11 ч. 00 м. Второе заседание – 09.03.2021 11 ч. 00 м. каб. 203 | Кролевецкий А.А. |
| 2 | Организация экспозиции демонстрационных материалов в административном здании по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 173 А, 3 этаж | с 29.01.2021 по 25.02.2021 | Галуненко О.С. |
| 3 | Рассылка информации о проведении общественных обсуждений в общественные организации и официальные органы | до 20.02.2021 | Заказчик проекта ГКУ АО «Строитель» |
| 4 | Информирование населения о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации (дополнительно, помимо официального информирования) и другими способами | с 29.01.2021 по 24.02.2021 (не менее 2-х раз) | Заказчик проекта ГКУ АО «Строитель»; Мальцев А.В. (по согласованию), Михеева О.М. (по согласованию) |
| 5 | Подготовка докладов и выступлений: - представителей проектировщика; - представителей заказчика | до 24.02.2021 | Заказчик проекта ГКУ АО «Строитель» |
| 6 | Подготовка порядка и регламента проведения собрания участников общественных обсуждений | до 24.02.2021 | Одарий О.А., Галуненко О.С. |
| 7 | Проведение собрания участников общественных обсуждений | 25.02.2021 17 ч. 00 м. Зал заседаний по ул. Ленина, д. 108/2, 2-й этаж | Кролевецкий А.А. |
| 8 | Ведение протокола общественных обсуждений | 25.02.2021 | Галуненко О.С., Одарий О.А. |
| 9 | Подготовка: - сводного реестра предложений и замечаний, поступивших в ходе общественных обсуждений; - протокола общественных обсуждений; - заключения о результатах общественных обсуждений | до 10.03.2021 | Галуненко О.С. |
| 10 | Подписание протокола и заключения о результатах общественных обсуждений | до 11.03.2021 | Кролевецкий А.А. |