|  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Благовещенска от 09.12.2021 № 5002 |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к муниципальной программе |

Перечень

объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического

перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых

в муниципальную собственность муниципального образования города Благовещенска

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (проектные работы, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта |  | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.) | Год определения стоимости строительства объекта |  |  | Срок строительства объекта или реализации мероприятия (с учетом разработки ПСД) /срок разработки ПСД |  | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год | Общий объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  |  | Городской бюджет |  |  | Внебюджетные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | В том числе расходы на ПИР и ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |
| Всего по муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»", в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 36 415,4 | 2 100,0 |  |  | 0,0 | 28 590,5 |  |  | 7 824,9 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 100,0 | 2 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 100,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3 900,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 900,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 30 415,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 28 590,5 |  |  | 1 824,9 |  |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Историко-культурное наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 3 900,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 3 900,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. «Сохранение и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения "Памятник воинам-амурцам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.», расположенного г. Благовещенск, площадь Победы. Газоснабжение объекта культурного наследия (в т.ч. проектные работы)» | Проектные работы |  | 3 900,00 |  |  | 2022 |  | 2022 |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 3 900,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 3 900,0 |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Дополнительное образование детей в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2 100,00 | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 100,0 | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 100,0 |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.1. «Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2 100,0 | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 100,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 100,0 | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 100,0 |  | 0,0 |
| 2.2.1.1. Выполнение проектных и изыскательских работ на реконструкцию здания МБУДО «Художественная школа» по ул. Чайковского, 61 | Проектные работы |  | 30 415,4 |  |  |  | 2020 |  | 2020/2023 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 2 100,0 | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 100,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 100,0 | 2 100,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 2 100,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Региональный проект «Культурная среда», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 30 415,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 28 590,5 |  |  | 1 824,9 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 30 415,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 28 590,5 |  |  | 1 824,9 |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.2. «Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по мероприятию за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 30 415,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 28 590,5 |  |  | 1 824,9 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 30 415,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 28 590,5 |  |  | 1 824,9 |  | 0,0 |
| 2.3.2.1. Реконструкция здания МБУДО «Художественная школа» по ул. Чайковского, 61 | Реконструкция (надстройка) здания | 130 мест | 30 415,4 |  |  |  | 2020 |  | 2023 | Всего по объекту за весь период реализации муниципальной программы, в том числе: | 30 415,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 28 590,5 |  |  | 1 824,9 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 30 415,4 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 28 590,5 |  |  | 1 824,9 |  | 0,0 |