Информация о результатах контрольного мероприятия в отношении муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства»

Управлением контроля в сфере закупок и финансов администрации города Благовещенска проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» по теме: «Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд».

Проверяемый период: с 01.05.2025 по истекший период 2025.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 38 рабочих дней с 02.06.2025 по 25.07.2025.

В ходе проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по вопросам, указанным в части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, при осуществлении муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» закупок для обеспечения своих функций и полномочий  выявлены следующие нарушения:

- при приемке выполненных работ (приемка работ без предоставления обеспечения гарантийных обязательств; приемка работ, не соответствующих условиям контракта; приемка некачественно выполненных работ; приемка выполненных работ в объеме больше, чем предусмотрено условиями контракта в редакциях дополнительных соглашений; приемка работ в объеме больше, чем фактически выполненные (Подрядчиком в ходе проверки возвращены излишне полученные денежные средства),);

- не направление претензий в адрес Подрядчиков по 5 муниципальным контрактам за нарушение условий контрактов;

- авансирование по одному муниципальному контракту с нарушением срока и порядка выплаты аванса;

- изменение условий контрактов с нарушением требований законодательства (объемы выполняемых работ по некоторым видам работ изменены более, чем на 10 %).

По результатам проверки:

- оформлен акт;

- выдано представление об устранении нарушения.